ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Стодолищенского сельского поселения

Починковского района Смоленской области

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2018-2022 годы»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области |
| Участники Программы | Администрация Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Стодолищенского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения |
| Задачи Программы | - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Стодолищенского сельского поселения;  - организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования села Стодолищенского сельского поселения;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании Стодолищенском сельском поселении;  - привлечение населения муниципального образования Стодолищенского сельского поселения к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;  - охват населения благоустроенными территориями общего пользования;  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  - доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;  - количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями;  - количество благоустроенных дворовых территорий;  - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объём финансового обеспечения Программы составит – 3 902 900 рублей, в том числе по годам:  в 2018 году – 1 084 450 рублей;  в 2019 году – 997 750 рублей;  в 2020 году – 910 350 рублей;  в 2021 году – 546 210 рублей;  в 2022 году – 364 140 рублей  по источникам финансирования:  - за счет средств муниципального образования Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области – 1 920 753 рублей, в том числе по годам:  в 2018 году – 45 222 рублей;  в 2019 году – 40 887 рублей;  в 2020 году – 43 350 рублей;  в 2021 году – 26 010 рублей;  в 2022 году – 17 340 рублей  - прогнозируемое поступление средств в местный бюджет – 3 730 091 рублей, в том числе по годам:  в 2018 году – 1 039 228 рублей;  в 2019 году – 956 863 рублей;  в 2020 году – 867 000 рублей;  в 2021 году – 520 200 рублей;  в 2022 году – 346 800 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение облика территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения;  - улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в муниципальном образовании;  - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании Стодолищенском сельском поселении.**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий разработаны и утверждены Постановлением Администрации Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 04.09.2012 года № 64 «Правила благоустройства территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области (изм. от 30.10.2017 г.) (далее – Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены в том числе правила содержания объектов благоустройства, правила озеленения.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Во дворах отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок, отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик Стодолищенского сельского поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. На территории поселения имеется 6 объектов - 3 детские площадки (169 кв.м.; 36 кв.м.; 94,5; 30 кв.м.), 1 спортивная школьная площадка (3000 кв.м.), 2 парка. Сведения о площадках:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Адрес | ФИО ответственного лица |
| 1. | Детская игровая площадка | территория домов 25, 27, 23 по ул. Ленина п. Стодолище | Администрация Стодолищенского сельского поселения |
| 2. | Детская игровая площадка | территория д. 1-3 ул. Колхозная п. Стодолище | Администрация Стодолищенского сельского поселения |
| 3. | Детская игровая площадка | ул. Советская д.181 п.Стодолище | ПО «Колос» |
| 4. | Спортивная площадка(школьная) | п. Стодолище, территория Дома культуры | Администрация Стодолищенского сельского поселения |

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек,

- освещение территорий;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам поселения.

Показатели оценки

состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании Стодолищенском сельском поселении

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименования показателя | Ед. измерения | 2017 год |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | шт/ м2 | 0 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Смоленской области) | % | 0 |
| 4. | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | шт/ м2 | 4/3329,5 |
| 5. | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования Стодолищенского сельского поселения | % | 0 |
| 6. | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | Ед. | 2 |
| 7. | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | шт/ м2 | 0/15500 |
| 8. | Доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | шт/ м2 | 2/15500 |
| 9. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя муниципального образования Стодолищенского сельского поселения | м2 | 0 |
| 10. | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | % | 5 |
| 11. | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | Участие граждан: установка лавочек, детской площадки; вырубка, обрезка кустарников; уборка сухой травы и листвы; посадка хвойных деревьев, замена, покраска деревянных ограждений  Участие организаций: ООО «Искра» производство и доставка лавочек и деревянных ограждений; ООО «Неруд» доставка песка и разравнивание грунта спецтехникой. ООО «Стодолищенский ЖЭУ» ремонт аварийных канализационных колодцев, уборка несанкционированных свалок | |

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройств. Цели и задачи Программы.**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации.

Муниципальная программа разработана на основании методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр.

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Стодолищенского сельского поселения и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Основными целями Программы являются реализация мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД и элементами благоустройства этих территорий, в том числе стоянками автотранспортных средств, тротуарами, автодорогами, подъездами, примыкающими к МКД, а также благоустройство общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения.

Для достижения поставленных целей определены следующие основные задачи:

- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Стодолищенского сельского поселения;

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании Стодолищенском сельском поселении;

* реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения;
* повышение заинтересованности жителей муниципального образования Стодолищенского сельского поселения в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения, повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;
* привлечение населения муниципального образования Стодолищенского сельского поселения к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов;
* совершенствование эстетичного вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования Стодолищенского сельского поселения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству инициированных гражданами.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018 – 2022 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Год |
| 1 | Пос. Стодолище, пер. 1-й Советский, д. 2 | 2018 |
| 2 | Пос. Стодолище, пер. 1-й Советский, д. 3 | 2018 |
| 3 | Пос. Стодолище, пер. 1-й Советский, д. 4 | 2018 |
| 4 | Пос. Стодолище, пер. 2-й Советский, д. 2 | 2018 |
| 5 | Пос. Стодолище, пер. 2-й Советский, д. 4 | 2018 |
| 6 | Пос. Стодолище, ул. Колхозная, д. 1 | 2019 |
| 7 | Пос. Стодолище, ул. Колхозная, д. 2 | 2019 |
| 8 | Пос. Стодолище, ул. Колхозная, д. 3 | 2019 |
| 9 | Пос. Стодолище, ул. Колхозная, д. 4 | 2019 |
| 10 | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 15 | 2020 |
| 11 | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 15а | 2020 |
| 12 | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 17 | 2020 |
| 13 | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 19 | 2020 |
| 14 | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 23 | 2020 |
| 15 | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 25 | 2020 |
| 16 | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 27 | 2020 |
| 17 | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 33 | 2020 |
| 18 | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 5 | 2020 |
| 19 | Пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 7 | 2020 |
| 20 | Пос. Стодолище, ул. Советская, д. 113 | 2021 |
| 21 | Пос. Стодолище, ул. Советская, д. 3 | 2021 |
| 22 | Пос. Стодолище, ул. Советская, д. 84а | 2021 |
| 23 | Пос. Стодолище, ул. Советская, д. 86а | 2021 |
| 24 | Пос. Стодолище, ул. Советская, д. 88а | 2021 |
| 25 | Пос. Стодолище, ул. Советская, д. 88б | 2021 |
| 26 | Пос. Стодолище, ул. Титова, д. 11 | 2022 |
| 27 | Пос. Стодолище, ул. Титова, д. 13 | 2022 |
| 28 | Пос. Стодолище, ул. Титова, д. 15 | 2022 |
| 29 | Пос. Стодолище, ул. Титова, д. 16 | 2022 |

Адресный перечень всех общественных территорий в муниципальном образовании Стодолищенском сельском поселении, нуждающихся в благоустройстве (в период с 2018 – 2022 гг.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Год |
| 1 | Территория парка | 2018 |
| 2 | Территория парка | 2019 |

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной

программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения.

Эффективность программы оценивается по перечню целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

В результате реализации Программы ожидается:

* увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;
* увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
* увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;
* улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования Стодолищенского сельского поселения;
* совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения;
* повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ;
* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования на территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения.

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

* бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;
* риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;
* социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

* перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;
* при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;
* при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;
* осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;
* привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата реализации муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

**4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации и из полномочий и функций по благоустройству администрации Стодолищенского сельского поселения.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение следующих мероприятий:

* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
* благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Стодолищенского сельского поселения.

Основное мероприятие Программы направлено на решение основных задач Программы.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Исполнитель по каждому мероприятию Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.

Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

5.1. Перечень работ по благоустройству территории общего пользования населения

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:

* устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;
* ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;
* установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;
* устройство парковочных карманов;
* установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;
* устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;
* установка детского, игрового, спортивного оборудования;
* устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);
* установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;
* устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников;
* озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;
* устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;
* работы по благоустройству парков, связанные с ландшафтным дизайном, - устройство цветочных композиций, атриумов, художественное оформление территории общего пользования и др.;
* работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований и подиумов под ними.

5.2. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

* ремонт дворовых проездов (асфальтирование);
* установка скамеек (лавочек);
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установка урн для мусора.

5.3. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного трудового участия жителей многоквартирных домов, территория которых благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:

* устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);
* устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;
* установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);
* устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);
* установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;
* устройство наружного освещения детских, игровых, спортивных площадок, парковок;
* озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;
* отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, бордюрного камня;
* устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;
* ремонт отмосток многоквартирных домов.

5.4. Условия о форме и минимальной доле трудового и финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

При реализации муниципальной программы предусматривается:

а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (при этом реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного - в объеме не менее 1,0 % от общей стоимости таких работ. Трудовое участие предусматривается при выполнении и минимального и дополнительного перечней работ);

б) привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих отрядов, к разработке дизайн - проектов - специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов;

в) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

г) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);

д) синхронизация с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов, в том числе с программой капитального ремонта многоквартирных домов;

е) срок приема заявок от жителей на включение территорий благоустройства в программы на очередной финансовый год - не менее 30 календарных дней;

ж) срок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы на 2018-2022 годы - не менее 30 календарных дней;

з) типовая визуализация образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территорий из минимального перечня работ;

и) указание нормативной стоимости по всем видам работ, которые входят в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству территорий;

к) осуществление общественного контроля;

л) проведение общественных обсуждений с использованием интернет - технологий.

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

* уборка мелкого летучего мусора после производства работ;
* покраска бордюрного камня;
* озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);
* иные виды работ по усмотрению жителей.

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, представляет в администрацию Стодолищенского сельского поселения отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

5.5. Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения доступности для маломобильных групп населения

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Администрации Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 04.09.2012 года № 64 «Правила благоустройства территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области (изм. от 30.10.2017 г.) и в соответствии со сводом правил N СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

**5.6. Стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав перечня работ**

Единичные расценки на ремонт дворовых проездов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.  измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 2741,00 |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км) | м2 | 1 | 37,00 |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) толщ.10см |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 117,00 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 10км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 66,00 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70км) |  |  |  |
|  | толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 169,00 |
| 7 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 7,00 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 212,00 |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 468,00 |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар | м2 | 1 | 411,00 |
| 11 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог.м | 1 | 222,00 |
| 12 | Установка нового бортового камня | 1 пог.м | 1 | 923,00 |

Единичные расценки на освещение дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 101 |
| 2 | Установка кронштейна | шт | 2 352 |
| 3 | Установка светильника | шт | 1 877 |
| 4 | Установка выключателя | шт | 70 |
| 5 | Установка фотоэлемента | шт | 312 |
| 6 | Установка распределительной коробки | шт | 686 |
| 7 | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 31 |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 8 |
| 10 | Установка опоры СВ-110-5 | шт | 2 765 |
| 11 | Подвес провода СИП | м | 101 |
| 12 | Демонтаж светильника | шт | 732 |
| 13 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 14 | Демонтаж опоры | шт | 709 |
| 15 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 15 |
|  | **Материалы** |  |  |
| 17 | Провод ВВГ 3\*2,5 | м | 34,27 |
| 18 | Провод ВВГ 3\*1,5 | м | 21,12 |
| 19 | Опора СВ-110-5 | шт | 9 700 |
| 23 | Фотоэлемент | шт | 367 |
| 24 | Автоматический выключатель 16А | шт | 91,38 |
| 25 | Выключатель | шт | 54,52 |
| 26 | Гофротруба | м | 4,91 |
| 27 | Труба полипропиленовая | м | 48,00 |
| 28 | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения | шт | 1 420 |
| 29 | Светильник светодиодный LED | шт | 5 750 |
|  | Кронштейн для светильников | шт | 482,86 |
| 30 | Провод СИП 2\*16 | м | 33,26 |
| 31 | Провод СИП 4\*16 | м | 57,37 |
| 32 | Провод СИП 4\*25 | м | 80,09 |
| 33 | Изолента ПВХ | шт | 37,24 |
| 34 | Коробка распределительная (IP-54) | шт | 72,50 |
| 35 | Клипса | шт | 7,96 |
| 36 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт | 3,50 |
| 37 | Рейка DIN 30см | шт | 17,95 |
| 38 | Шина нулевая | шт | 347,93 |

Единичные расценки на установку скамьи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1876 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Скамья  Размеры: 1500\*380\*680 | шт | 4368 |
| 3 | Скамья  Размеры: 2000\*385\*660 | шт | 5784 |
| 4 | Скамья со спинкой  Размеры: 1985\*715\*955 | шт | 11450 |

Единичные расценки на установку урны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 513 |
|  | **Оборудование** |  |  |
| 2 | Урна наземная  Объем: 20л  Размеры: 400\*300\*540 | шт | 3469 |
| 3 | Урна наземная  Объем: 40л  Размеры: 480\*380\*570 | шт | 4053 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется)  Размеры: 420\*420\*665 | шт | 3267 |

6. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап: 2018-2022 годы.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Смоленской области, федерального бюджета, бюджета муниципального образования Стодолищенского сельского поселения и внебюджетных средств.

Межбюджетные трансферты из бюджета Смоленской области предоставляются в форме субсидий бюджету муниципального образования Стодолищенского сельского поселения.

Субсидии на реализацию муниципальной программы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Смоленской области местным бюджетам.

Софинансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Стодолищенского сельского поселения осуществляется в рамках реализации данной муниципальной программы. Расходы муниципального образования Стодолищенского сельского поселения на реализацию мероприятий устанавливаются в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Стодолищенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов бюджета муниципального образования Стодолищенского сельского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме средств граждан и заинтересованных организаций.

Софинансирование муниципальной программы за счет средств собственников помещений в МКД предусматривается на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня в объеме не менее 1,0 % от общей стоимости таких работ.

Софинансирование выполнения работ по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня за счет средств собственников помещений в МКД - не предусмотрено.

Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех источников финансирования представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

8. Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы необходимо создать на уровне муниципального образования Стодолищенского сельского поселения общественную комиссию из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее - муниципальная общественная комиссия).

Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в соответствие с Положением об общественной комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. При этом, проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы и обсуждения дизайн - проектов.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к муниципальной программе  муниципального образования Стодолищенского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2018-2022 годы» |

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя Программы | | | | | |
| 2017 г  (база) | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий | процентов | 0 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Охват населения благоустроенными территориями общего пользования | кв. м/чел. | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 4 | Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями | ед. | 0 | 5 | 9 | 19 | 25 | 29 |
| 5 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения | процентов | 0 | 1,45 | 2,61 | 5,51 | 7,25 | 8,81 |
| 6 | Количество жителей принявших трудовое участие в благоустройстве территорий общего пользования | чел. | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |

Приложение 2 к муниципальной программе

муниципального образования

Стодолищенского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия Программы | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные  направления  реализации | Связь с показателями муниципальной программы |
| начало  реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании Стодолищенском сельском поселении | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство  территорий  общего  пользования  населения | Администрация Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 2018 г | 2019 г | Приведение территорий для отдыха населения, отобранных для участия в муниципальной программе, в соответствие с Нормами и Правилами благоустройства территории муниципального образования муниципального образования Стодолищенского сельского поселения | Проведение комплекса работ по  благоустройству  территорий  общего  пользования  населения | Показатели:  1, 2, 8 |
| 2 | Благоустройство  дворовых  территорий многоквартирных домов | Администрация | 2018 г | 2022 г | Приведение  дворовых  территорий многоквартирных  домов,  отобранных для участия в муниципальной программе, в соответствие с Нормами и Правилами благоустройства территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения | Проведение комплекса работ по благоустройству территорий многоквартирных домов | Показатели:  3,4,5,7 |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании Стодолищенском сельском поселении | | | | | | | |
| 3 | Участие жителей  благоустройстве  дворовых  территорий и территорий общего пользования Стодолищенского сельского поселения | Жители многоквартирных домов | 2018 г | 2022 г | Улучшение качества жизни населения |  | Показатель 9 |

Приложение 3 к муниципальной программе

муниципального образования

Стодолищенского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы, основному мероприятию подпрограммы (Программы) | Объемы бюджетных ассигнований (рублей) | | | | |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа, всего: |  | **1084450** | **997750** | **910350** | **546210** | **364140** |
|  | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2018-2022 годы» | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Смоленской области (далее – областной бюджет), в т.ч. | 1039228 | 956863 | 867000 | 520200 | 346800 |
| средства бюджета муниципального образования Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области (далее – местный бюджет) | 45222 | 40887 | 43350 | 26010 | 17340 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: | |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1., всего |  | **650950** | **650950** | 0 | 0 | 0 |
|  | «Благоустройство территорий общего пользования населения» | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет, в т.ч.: | 627403 | 627403 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет, в т.ч. | 23547 | 23547 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2, всего |  | **433500** | **346800** | **867000** | **520200** | **346800** |
|  | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет, в т.ч.: | 411825 | 329460 | 823650 | 494190 | 329460 |
| местный бюджет, в т.ч. | 21675 | 17340 | 43350 | 26010 | 17340 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |